Załącznik Nr 6 do SIWZ

UMOWA

Nr sprawy: ZP/PN/3331/2/2009

w dniu………………..2009r. w Piotrkowie Trybunalskim w wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielnie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) została zawarta umowa pomiędzy;

Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Dąbrowskiego 13, 97 – 300 Piotrków Trybunalski

reprezentowanym przez :

Dariusza Magacza – Dyrektora WODN

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

reprezentowanym przez:

- ……………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………..

Zwanym dalej Wykonawcą”.

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji i zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Piotrkowie Trybunalskim przy                                    ul. Dąbrowskiego 13”, zwane w dalszej części umowy „przedmiotem umowy”.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający oświadcza, ze budynek jest własnością Województwa Łódzkiego.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wiedzą techniczną i z materiałów oraz urządzeń dostarczonych w całości przez Wykonawcę.

Materiały i urządzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu                                 i  stosowania na terenie Polski, zgodnie z przeznaczeniem i celem, któremu mają służyć.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności                              z obowiązującymi normami  lub aprobatami technicznymi.

- Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy, a także do wykonania czynności określonych w niniejszej umowie.

§ 2.

TERMINY

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- przekazanie placu budowy przez Zamawiającego w terminie do 2 dni po podpisaniu umowy (przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym),

- zakończenie robót w terminie do 31.08.2009r.

- Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy wynikają z harmonogramu rzeczowo – finansowego sporządzonego i dostarczonego przez  Wykonawcę.

§ 3.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz  wybraną w trybie  przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy wynosi netto …………………………zł.   (słownie:…………… …………………..……  ………………………………………………………………………………..……zł) oraz należny podatek VAT……………………… zł. (słownie: …………………… …………… ……………………………………………………………..……….. zł.)  tj. łącznie brutto …………………………………………………………………zł.

(słownie:.………………………………………………………………………..................................................................................................................................zł.)

- Wykonawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT nr NIP…………………………………………………………………………………

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet realizowanych robót                          i zakupu urządzeń.

- Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy potrąca się koszt wody i energii elektrycznej w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje z części prac lub zmniejszy ich zakres wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie    o kwotę wynikającą ze zmniejszenia zakresu wykonywanych prac.

- Roboty nie objęte specyfikacją techniczną i nie przewidziane w ofercie oraz roboty dodatkowe i zamienne mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Całkowita wartość wynagrodzenia po weryfikacji nie może przekroczyć kwoty podanej w ust.1.

- Ustalone wynagrodzenie obejmuje całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie robót będących  przedmiotem umowy.

- Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, a w szczególności:

- koszt realizacji robót przedmiotu umowy,

- koszt organizacji placu budowy,

- opłaty za dozór i zabezpieczenie budowy,

- wywóz i utylizacja odpadów z wyjątkiem  zdemontowanych – barierek przyschodowych,

- wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przy współudziale Zamawiającego protokolarnej oceny przydatności zdemontowanych barierek przyschodowych oraz zakwalifikować  je do grup:                                                                                               - przeznaczone do sprzedania na surowce wtórne,                                                              - przeznaczone do utylizacji.

- w przypadku zagospodarowania barierek do sprzedaży na surowce wtórne  Wykonawca sprzeda powyższe elementy i rozliczy się                      z Zamawiającym przedstawiając fakturę sprzedaży. Koszty transportu zdemontowanych elementów obciążają Zamawiającego,

- koszty zagospodarowania elementów przeznaczonych do utylizacji obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zwolniony jest z obowiązku dotrzymania terminu wykonania  robót w przypadku: przerw w dostawach nośników energii lub wody trwającej ponad 1 dzień, niedotrzymywania przez Zamawiającego warunków wykonywania umowy, ewentualnego zlecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem umowy, działania siły wyższej.

- Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego  protokołu konieczności.

- W przypadkach, o których mowa w ust.10 termin wykonania robót przedłuża się o czas trwania okoliczności stanowiących podstawę przedłużenia terminu.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji przedmiotu umowy bezzwłocznie po ustaniu okoliczności, o których mowa w ust.10, informując               o tym Zamawiającego.

- Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie mógł wystawić dwie faktury:

- 1 częściową, na kwotę równą 50% całkowitej wartości zamówienia (podstawą wystawienia faktury częściowej jest zakończony etap robót określony  w harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do umowy i potwierdzony protokołem odbioru częściowego),

- końcową, po bezusterkowym odbiorze robót zakończonym podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót.

- Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego,               w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy z zastrzeżeniem braku możliwości przelewu wierzytelności na rzecz osób trzecich.

§ 4

OBOWIĄZKI STRON.

- Obowiązki Zamawiającego:

Zamawiający:

  - udostępnia Wykonawcy miejsca poboru energii i mediów niezbędnych do wykonania    przedmiotu umowy,

  - zapewni stały nadzór nad przebiegiem realizacji przedmiotu umowy, delegując do tych  czynności inspektora nadzoru,

  - zobowiąże się do sprawnego wykonywania swoich obowiązków w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót,

  - przypadku zgłoszenia konieczności wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych lub zamiennych Zamawiający zobowiązany jest podjąć w nieprzekraczalnym terminie  3 dni decyzję o sposobie  dalszego realizowania przedmiotu umowy, w tym o wykonaniu lub zaniechaniu zgłaszanych robót dodatkowych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonywanie prac etapami określonymi  i uzgodnionymi z Zamawiającym          w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót,

  - Wykonawca, w celu dokonania niezbędnych uzgodnień dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie kompletne wzorniki materiałów i kolorów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia,

  - zabezpieczenie korytarzy oraz innych miejsc związanych z miejscem wykonania przedmiotu zamówienia, przed zniszczeniem oraz zabrudzeniem podczas montażu i robót,

  - uprzątnięcie korytarzy , klatki schodowej oraz innych miejsc związanych z wykonaniem przedmiotu umowy po każdorazowych robotach i montażach,

  - po protokolarnym  przejęciu  od Zamawiającego miejsca realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy, pełną odpowiedzialność  za przekazane miejsce  i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie trwania prac  oraz naprawia je na własny koszt,

  - zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót        w tym do dokonania renowacji zniszczonego lub uszkodzonego w wyniku prowadzenia prac majątku Zamawiającego w ciągu 5 dni po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy,

  - zawieranie umów dotyczących ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą powstać w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, w tym obejmujących m.in. odpowiedzialność cywilną za szkody                        i następstwa, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich oraz robót i urządzeń budowlanych,

  - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za prace, które wykonują Podwykonawcy,

  - informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych             i zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

  - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom właściwego organu nadzoru, do których należy wykonanie zadań określonych przepisami prawa oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych tymi przepisami,

  - zapewnienie na budowie warunków bhp i p. poż.,

  - Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania odbioru wykonanych robót                       i uczestniczenia w  odbiorach,

  - Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, przy zachowaniu należytej staranności.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i  dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu  umowy.

  - Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy zobowiązuje się:

- zorganizować teren  realizacji przedmiotu umowy i zaplecza,

- oznakować i zabezpieczyć teren budowy,

- zapewnić porządek i czystość na terenie realizacji przedmiotu umowy i jego najbliższym otoczeniu oraz przestrzegać przepisy o ochronie środowiska,

- wykonywać przedmiot umowy w taki sposób aby w minimalnym stopniu zakłócić funkcjonowanie pozostałych części obiektu Zamawiającego,

- świadczyć usługi związane z realizacja obowiązków wynikających z rękojmi                    i gwarancji udzielonych na przedmiot umowy.

  - W przypadku rozpoczynania prac Wykonawca musi uzgodnić z Administratorem   budynku zakres i czasookres przeprowadzanym prac

§ 5.

INSPEKTOR NADZORU, KIEROWNIK BUDOWY.

- Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia  Zamawiającego pełnić będzie   ……………………………………………………………..- uprawnienia budowlane nr……………………………………………………………………….

- Obowiązki kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pełnić będzie

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Zamawiający wyznacza do nadzorowania prac następujące osoby :          1)…………………………………...-…..………………………………...................

2) …………………………………..-…….…………………………………………..

§ 6.

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości                5% wartości umowy brutto ……..…………………………………..……   w formie ….………………………………………………………………..…………….. na okres realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotą równą 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości…………………………………………

w formie …………………………………..……………na okres gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego  wykonania   umowy w formach przewidzianych w art. 148 Ustawy Prawo zamówień publicznych, najpóźniej                w dniu zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

- 70% zabezpieczenia, w terminie  30 dni od bezusterkowego odbioru końcowego robót,

- 30% zabezpieczenia, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości udzielonej na wykonany przedmiot umowy.

- Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, przeprowadzony zostanie                        w obecności Wykonawcy i Zamawiającego przegląd gwarancyjny, z którego zostanie spisany protokół. W sytuacji zaistnienia wad  i odmowie ich usunięcia przez Wykonawcę, Zamawiający wystąpi z roszczeniami do gwaranta lub poręczyciela.

- Zabezpieczenie umowne wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

§ 7.

PODWYKONAWCY

- Wykonawca realizować będzie roboty własnymi siłami lub przy pomocy Podwykonawców wskazanych w załączniku do oferty  na co Zamawiający musi wyrazić uprzednią  zgodę.

- W przypadku zamiaru powierzenia robót Podwykonawcom, Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu oraz przedłoży projekt umów z Podwykonawcami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonują podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z  Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszystkich zobowiązań wobec Podwykonawców pracujących na budowie.

- Warunkiem zapłaty Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia od każdego z Podwykonawców, że wynagrodzenie za wykonane, podzlecone prace związane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zapłacił Podwykonawcom w należytej wysokości i terminie. Oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany dołączyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru.

- W przypadku nie przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 oraz               w przypadku gdy Podwykonawca prac na podstawie ważnej umowy                           z Wykonawcą wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości równej należności Podwykonawcy       na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania przez niego tej należności.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających                   z wcześniejszych zapisów niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy.

§ 8.

ODBIÓR ROBÓT

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót

- Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu najpóźniej do dnia rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy dokumenty potwierdzające prawidłowość  wykonanych robót tj. niezbędne świadectwa jakości, atesty, certyfikaty  oraz dokumentacje podwykonawczą.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu                 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 7 dni liczonych od daty rozpoczęcia odbioru

- Jeżeli w rezultacie zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru zostanie stwierdzone w protokole odbioru, że zobowiązanie Wykonawcy polegające na wykonaniu przedmiotu umowy zostało wykonane i odbiór robót został dokonany, to datę zgłoszenia o gotowości do odbioru uznaje się za datę wykonania zobowiązania  Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

§ 9.

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu (min. 36 miesięcy) ………………gwarancji  na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Na urządzenia i materiały zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją, jaką oferują ich producenci lub dostawcy. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć karty gwarancyjne do protokołu z odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad                    i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego o ich zaistnieniu.                                                          Za zgodą Zamawiającego termin ten może na uzasadniony wniosek Wykonawcy, być przedłużony o oznaczony czas.

- O istnieniu wad Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę na piśmie i ustali spotkanie stron w celu uzgodnienia terminu usunięcia wad.

§ 10.

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, że obowiązującą forma odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

- za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu umowy  0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w  § 2 umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  jakości i rękojmi za wady – w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego               w § 9 ust. 3 bądź pisemnie uzgodnionego o przez strony na usunięcie wad,

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w całości poniesionych szkód.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzaniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

- jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy w ustalonym terminie, zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy                  z zastrzeżeniem ust. 4a) w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- na zasadach przyjętych w art..145 ustawy Prawo zamówień publicznych                      tj. „w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach”.

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

- Wykonawca w nienależyty  sposób wykonuje przedmiot umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności gdy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni  od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządza protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia przez niego wniesione lub dostarczone

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- Dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy

§ 11.

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych.

- Spory mogące wynikać przy wykonywaniu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest:

- oferta Wykonawcy,

- harmonogram rzeczowo –  finansowy robót sporządzony przez Wykonawcę

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach -  2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:				WYKONAWCA: